APL LOGISTIC

Guía de despliegue y entrega

Instalación, publicación, validación y transferencia

Preparado para entrega comercial y técnica  |  Fuente: guia-despliegue-y-entrega.md  |  Auditoría estática: 03/08/2026

Nota: los valores descritos reflejan el comportamiento implementado. La latencia final también depende del GPS, la cobertura y los servicios externos.

# 1. Objetivo

Esta guía permite que un equipo técnico instale la solución en un proyecto del cliente y entregue una operación reproducible. No contiene credenciales reales. Sustituye los marcadores por valores del cliente usando un gestor de secretos.

# 2. Requisitos

## Servicios

Proyecto Firebase en plan Blaze.

Realtime Database.

Authentication con Anonymous y Email/Password.

Firebase Storage.

Cloud Functions.

Firebase Cloud Messaging.

Mapbox Maps SDK para Android, Mapbox GL JS, Geocoding API, Directions API, Matrix API y Traffic tiles.

Repositorio GitHub con Actions habilitado si se usará branding/build automático.

Servidor HTTPS para el dashboard o plataforma equivalente.

## Herramientas

Flutter SDK estable compatible con los pubspec.yaml.

Node.js y npm para Firebase CLI y dependencias de Functions.

Firebase CLI autenticado con el proyecto del cliente.

Android SDK y herramienta de firma de producción.

Teléfonos físicos para validar GPS, cámara, notificaciones y permisos.

# 3. Matriz de configuración segura

| Elemento | Dónde se configura | Entrega recomendada |
| --- | --- | --- |
| ID y URL de Firebase | Configuración de cada app y dashboard | Sustituir por el proyecto del cliente. |
| Firebase Android config | google-services.json | No subir al repositorio público; entregar por canal seguro. |
| Token Mapbox movil | --dart-define=MAPBOX_ACCESS_TOKEN=pk.... | Token publico separado por app. |
| Token Mapbox web | dashboard/js/mapbox-runtime-config.generated.js | Generarlo desde variables de entorno; nunca versionar el token. |
| Keystore Android | GitHub Actions/entorno de firma | Custodia exclusiva del propietario; no usar llave de desarrollo. |
| Token GitHub Actions | Secret GITHUB_DISPATCH_TOKEN | Secret del repositorio/organización del cliente. |
| Teléfono de soporte | /config/supportPhone | Configurable desde el dashboard. |
| Builds publicados | /config/driverAppBuild y /config/passengerAppBuild | Incrementar solo después de subir una APK completa. |
| Usuarios dashboard | Firebase Authentication + claims | Crear usuarios individuales; no compartir la cuenta principal. |

# 4. Configurar Firebase

Desde la raíz del proyecto, con el proyecto del cliente seleccionado:

firebase use <FIREBASE_PROJECT_ID>

firebase deploy --only database,storage,functions

Verifica en la consola:

Que las reglas se hayan publicado.

Que existan Authentication Anonymous y Email/Password.

Que Storage esté activo.

Que Cloud Functions esté desplegando en la región configurada.

Que Scheduler esté disponible para dispatchScheduledTrips.

# 5. Configurar las apps Flutter

En cada app:

flutter pub get

flutter analyze

flutter build apk --release

Antes de compilar:

Sustituye los valores de lib/config.dart por los del cliente.

Instala google-services.json en android/app/ cuando corresponda.

Configura la clave de Maps en el Manifest Android y en iOS si se entrega iOS.

Reemplaza la firma de desarrollo por una keystore de producción.

Revisa permisos de ubicación en segundo plano, notificaciones, cámara e internet.

Confirma que el version/build sea mayor al último publicado.

# 6. Publicar una app Android

## Publicación manual

Compila la APK firmada.

En el dashboard, abre Configuración → Actualizaciones.

Selecciona la app, la APK y el número de build.

Espera a que termine la carga.

Publica el número de build solo después de confirmar que el archivo está completo.

Abre cada app en un teléfono de prueba y verifica el aviso de actualización.

## Publicación automática con branding

En Configuración → Apps, define nombre e icono.

El dashboard crea una solicitud temporal.

Cloud Functions despacha GitHub Actions.

GitHub Actions restaura la firma y la configuración Firebase desde Secrets.

Compila la APK, la sube a una URL firmada de un solo uso y confirma el build.

La app detecta al abrirse que el build remoto es mayor y ofrece descargarlo.

El flujo automático expira las solicitudes después de 3 horas. La ejecución de GitHub Actions tiene un límite de 45 minutos.

# 7. Publicar el dashboard

El dashboard es un sitio estático. La configuración actual usa un script PowerShell para empaquetar solo la carpeta dashboard/, copiarla al servidor y reiniciar un servicio HTTP estático.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\publicar-dashboard.ps1

Antes de usar el script en una entrega:

Sustituye servidor, usuario y llave SSH por los del cliente.

Cambia el servicio HTTP por HTTPS mediante un proxy inverso o una plataforma de hosting segura.

Configura firewall y acceso administrativo.

Verifica que las claves de Firebase y Maps correspondan al proyecto del cliente.

Prueba la URL desde una red externa.

La configuración de Firebase Hosting del repositorio sirve el build web de la app de pasajeros; el dashboard operativo se publica por separado en el estado auditado. Si el cliente quiere una única plataforma de hosting, hay que definir esa migración como parte de la entrega.

# 8. Checklist de aceptación

## Acceso y servicios

[ ] El pasajero puede registrarse y subir una credencial.

[ ] El conductor puede registrarse con contraseña.

[ ] Un administrador puede aprobar y rechazar documentos.

[ ] Un supervisor puede entrar con su usuario individual.

[ ] Las reglas de Database y Storage están publicadas.

[ ] Las claves de Mapbox funcionan solo en dominios/paquetes autorizados.

## GPS y mapa

[ ] El conductor obtiene permisos de ubicación en un teléfono físico.

[ ] Se observa un primer envío inmediato.

[ ] Se observan envíos posteriores aproximadamente cada 15 segundos.

[ ] El dashboard mueve el marcador al recibir nuevas posiciones.

[ ] El marcador se atenúa después de 45 segundos sin actualización.

[ ] El marcador desaparece después de 3 minutos sin actualización.

[ ] El conductor vuelve a aparecer cuando recupera la señal.

## Viajes

[ ] Un viaje inmediato pasa de searching a accepted cuando hay vehículo elegible.

[ ] Se respetan capacidad y aprobación del conductor.

[ ] Dos pedidos simultáneos no reclaman el mismo conductor.

[ ] El pasajero ve conductor, placa, vehículo y posición.

[ ] El conductor completa llegada, abordaje y finalización.

[ ] Al completar o cancelar, el vehículo queda disponible y el viaje aparece en historial.

[ ] Un viaje programado se despacha dentro de la ventana de 10 minutos.

[ ] La modificación de destino avisa al conductor.

## Documentos y operación

[ ] Se puede generar el PDF de revisión del conductor.

[ ] Un rechazo identifica documentos y motivo.

[ ] El conductor puede reenviar documentos corregidos.

[ ] El dashboard puede administrar lugares y asignarlos.

[ ] La asistencia registra conexión y desconexión.

[ ] Se puede publicar una APK manual.

[ ] Se puede ejecutar una compilación automática si el cliente la contrató.

# 9. Paquete de transferencia al comprador

Entrega estos elementos en una carpeta o gestor de secretos separado del código:

Identificador del proyecto Firebase y permisos del propietario.

Cuenta de facturación de Google Cloud y límites de Maps.

URLs de producción del dashboard y Functions.

Usuarios iniciales y matriz de roles.

Keystore, alias y procedimiento de recuperación, bajo custodia del cliente.

Secrets de GitHub Actions.

Configuración de dominios, HTTPS, DNS y firewall.

Inventario de APKs y builds publicados.

Procedimiento de respaldo y restauración.

Resultado firmado del checklist de aceptación.

Contactos de soporte, ventanas de mantenimiento y responsabilidades.

# 10. Pendientes de seguridad antes de cerrar la entrega

Rotar las claves de cliente actualmente incluidas en el repositorio.

Restringir las claves por dominio, paquete, certificado y API.

Eliminar datos reales de prueba y revisar URLs de documentos ya publicados.

Cerrar la lectura pública o autenticada amplia de /drivers con claims de operador.

Migrar a HTTPS el dashboard.

Generar y proteger una keystore de producción.

Migrar Node.js 20 a Node.js 22 antes del 30 de octubre de 2026.

Definir retención y eliminación de documentos, credenciales y ubicaciones con el cliente y su asesoría legal.